VESSEL 微宿®

vessel303.com 项目全量文档

含版本历史 · 环境配置 · 业务逻辑 · 当前状态 · 待办事项

⚠️ 此文档为全量文档,每次更新只增不删,新版本完整替代旧版本。更新时请保留所有历史版本信息,仅在版本历史、当前状态、待办事项三个部分做覆盖更新。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V8.0 |
| 更新日期 | 2026-04-26 |
| 整理人 | Wynne(何总) |
| 适用项目 | Vessel_Ops / vessel303.com |
| GitHub | https://github.com/WynneWBD/vessel303 |
| 线上地址 | https://vessel303.com |
| 本地路径 | ~/Desktop/vessel303 |

# 文档维护说明(重要)

此文档为项目唯一全量上下文文档,每次生成新版本时必须遵守以下规则:

- 只增不删:所有历史版本内容必须完整保留,不得删除或压缩

- 版本历史:每个版本的详细变更记录必须完整保留

- 当前状态(第四部分):用最新状态覆盖,但关键文件路径只增不删

- 新对话启动模板:每次更新后必须同步更新,确保包含最新技术栈和功能

- 生成工具:使用 docx-js 在 Claude Web 对话中生成,参考本文档对应的 generate_v7.js 脚本

- 存储位置:只保留最新一个版本文件,文件名格式:vessel303_handoff_V{N}_{0}.docx

# 第一部分:项目固定信息

## 1.1 公司与品牌基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司全称 | 广东微宿文旅发展有限公司 |
| 品牌 | VESSEL 微宿® |
| 国际站域名 | vessel303.com(主域名) |
| 备用域名 | vessel303.cn / vessel303.com.cn |
| 旧有站点 | 303vessel.cn(300.cn 模板站,仍在运营) |
| GitHub | https://github.com/WynneWBD/vessel303 |
| 部署平台 | Vercel Pro(自动连接 GitHub,push main 即触发部署) |
| 数据库 | Neon Postgres(新加坡) |
| 邮件服务 | Resend,wynnewbd@gmail.com |
| 项目负责人 | Wynne(何总),数字运营子公司 |
| 创始人/决策人 | 王帅斌(Wang),绝对控制人 |
| 品牌企业色 | PANTONE 4012 C / #E36F2C(橙色) |

## 1.2 开发环境与工具链

### 硬件与系统

设备:MacBook Pro,用户名 wynnewbd,macOS,终端 zsh

### 工作流程(V7.0 更新)

Wynne 在 Claude Web 描述需求 → Claude 生成带上下文的 Claude Code 指令 → Wynne 粘贴进终端执行 → Claude Code 自动 git push origin main → Vercel 自动部署 → Wynne 截图验收

✅ V7.0 起,Wynne 已授权 Claude Code 自动 push。如遇 5GB+ 大改动超时,fallback 给 Wynne 在普通终端执行:cd ~/Desktop/vessel303 && git push origin main。此规则已同步到 CLAUDE.md。

### 已安装的 npm 依赖(主要)

| 依赖包 | 用途 |
| --- | --- |
| next 14.x | 前端框架 |
| typescript 5.x | 类型系统 |
| tailwindcss v4 | 样式(注意:已升级到 v4,配置方式与 v3 不同) |
| next-auth v5 (Auth.js) | 用户认证 |
| maplibre-gl | 地图渲染(V5.0 从 Leaflet 迁移) |
| @maptiler/sdk | MapTiler vector tiles + 多语言标注 |
| resend | 邮件发送 |
| @neondatabase/serverless | Neon Postgres 驱动 |
| @fontsource/dm-sans | 标题字体 |
| @fontsource/inter | 正文字体 |

### 已废弃的依赖(V5.0 移除)

leaflet + react-leaflet —— 已被 maplibre-gl + @maptiler/sdk 替代。旧代码备份为 GlobalMap.backup.tsx

### 已知的坑(持续更新)

- Auth.js v5 必须用 AUTH_GOOGLE_ID / AUTH_GOOGLE_SECRET,不是 GOOGLE_CLIENT_ID

- MapLibre GL 必须 dynamic import + ssr:false(和 Leaflet 相同限制)

- MapTiler API Key: 7tbP0DIfmG9T8qWYxh5M(origin 白名单:vessel303.com, www.vessel303.com, localhost:3000)

- MapLibre 坐标顺序是 [lng, lat],和 Leaflet 的 [lat, lng] 相反

- Tailwind v4 配置用 @tailwindcss/postcss 插件,不用 tailwind.config.ts

- Neon Postgres 在 Vercel 构建时连不上(ETIMEDOUT,port 5432):/products/[slug]/page.tsx 必须加 export const dynamic = 'force-dynamic'

- 大文件 push(5GB+)在 Claude Code 里可能超时(RPC failed/broken pipe),V7.0 已授权自动 push,失败时 fallback 给 Wynne 手动 push

- V7.0 新增:响应式副标题控制使用 "hidden md:inline",禁止只加不看整体上下文,否则会导致桌面端也看不到

- V7.0 新增:/global 超级工厂五角星不触发详情面板,仅显示 Tooltip popup。改动时不要复用普通项目的 click handler

## 1.3 色彩规范(V4.0 品牌橙体系)

### 设计风格定义

基于企业色 PANTONE 4012 C (#E36F2C),结合暖炭暗色背景,橙色严格控制在全站 10% 以内。

参考对标:McLaren 橙色克制 × Hermès 品牌橙 × KOTO Design 暖色建筑 × Four Seasons 温暖感

一句话总结:用建筑大师的克制,讲科技产品的故事。橙色像画廊里的一幅画——稀少、克制、磁性。

| CSS 变量 | 色值与用途 |
| --- | --- |
| --accent-orange: #E36F2C | 品牌主色:CTA 按钮、Logo、hover 态、关键数字——全站占比 ≤ 10% |
| --hover-orange: #C85A1F | 橙色 hover 加深态 |
| --accent-stone: #C4B9AB | 次要中性色:分隔线、次要文字 |
| --bg-dark: #1A1A1A | 暗画布(Hero、导航、Footer、暗色 Section) |
| --bg-light: #F5F2ED | 亮画布(内容区、亮色 Section) |
| --text-on-dark: #F0F0F0 | 暗底文字 |
| --text-on-light: #1A1A1A | 亮底文字 |
| --text-muted: #8A8580 | 次要文字 |
| --border-light: #E5E0DA | 亮底分隔线 |
| --border-dark: #2A2A2E | 暗底分隔线 |

### 字体系统

标题:DM Sans(weights 300/400/500/700) → CSS 变量 --font-heading,作用于 h1-h6

正文:Inter(weights 400/500) → CSS 变量 --font-body,作用于 body

通过 next/font/google 自托管,无外部请求。

### Logo 规范

全站使用透明背景+橙色品牌 Logo 图片(含中文"微宿"),文件路径 /images/vessel-logo.png

Navbar: height 40px / Footer: height 32px / GlobalMap 统计栏: height 24px

### Favicon 规范(V7.0 新增)

浏览器 Tab 小标采用橙底白字 VESSEL 极简方案。SVG 为主,PNG/ICO 兼容。

- public/favicon.svg — 主资源,矢量无损

- public/favicon.ico — Windows/旧浏览器兼容

- public/apple-touch-icon.png — iOS 主屏幕图标(180×180)

- public/icon-192.png / icon-512.png — PWA 图标

- 在 src/app/layout.tsx 的 metadata.icons 中注册

### 兼容过渡(V4.0 历史兼容)

globals.css 中保留旧版 CSS 变量映射:--gold → #E36F2C,--accent-teal → #E36F2C,--warm-dark → #1A1A1A,--warm-white → #F5F2ED。子页面通过映射自动过渡。

# 第二部分:产品定位与业务逻辑

## 2.1 项目定位

vessel303.com 是 VESSEL 微宿的国际 B2B 官网,面向海外度假村开发商、酒店集团、地产开发商、政府采购。不是国内 C 端营地预订站。

核心价值:展示产品力 + 建立信任(认证、案例、工厂)+ 捕获采购线索

## 2.2 四类用户权限

| 用户类型 | 看什么 | 不看什么 |
| --- | --- | --- |
| 游客(未登录) | 产品列表、案例、认证、公司介绍 | 价格、配置单下载 |
| 注册用户 | 以上 + 价格区间 + 配置单下载 | 底价、批量折扣 |
| 代理商 | 以上 + 底价 + 批量折扣 + 代理后台 | / |
| 管理员 | 全部 + CMS 后台 + 数据管理 | / |

## 2.3 SKU 与产品线

当前 39 个 SKU,覆盖系列:E3/E5/E6/E7/V3/V5/V7/V9/S5,每个系列有 Gen5 和 Gen6 两个代别。

定制款:俄罗斯版、沙特版、台湾版、美国版等,按「型号-代别_国家」命名。

## 2.4 定价逻辑

国内价格区间:7–37 万元 RMB/台(根据型号和配置)

海外定价:FOB 佛山 + 运费、关税、安装另计。网站不显示海外具体价格,引导留资后报价。

定金锁价机制:30% 定金锁定当前报价,有效期 90 天。

## 2.5 联系链接统一跳转

全站所有「联系我们」「在线留言」「采购咨询」等留资入口,均跳转到 https://en.303vessel.cn/contact.html(新窗口)。

产品查看链接跳转到 https://en.303vessel.cn/products_list.html(新窗口)。

/contact 页面本身保留,设置自动跳转到 303vessel.cn。

## 2.6 广告法合规要求(V6.0 新增)

《中华人民共和国广告法》第九条第三项:禁止使用绝对化极限词。违规处罚 20 万元起,上限 100 万元。

V6.0 已完成全站扫描并修复 14 处违规(2026-04-20 执行)。

### 禁用词规则

- 禁用主观评价性极限词:最严苛、最先进、最优质、最专业、最高级、最佳、最好、最大、最强、最新(无代际限定词时)

- 禁用绝对化表述:第一、唯一、顶级、极致、世界领先、独家、史上、空前

- 替换原则:主观评价 → 客观事实(如「欧美双重合规认证」替代「全球最严苛认证」)

- 可保留:技术参数中有数据支撑的「最大承重」「最高温度记录 50°C」等客观描述

- 可保留:「高端度假营地开创者」——有 CCTV 2019 年报道背书,需在附近有事实佐证(如「2019 年登上央视新闻直播间」)

- 所有新文案写作必须遵守,Claude Code 生成文案时也必须遵守

## 2.7 图片安全策略(V6.0 新增 / V7.0 强化)

### IPTC 版权元数据

- 已完成:1431/1484 张图片批量写入版权信息(96% 成功率)

- 版权内容:Copyright © 2025 VESSEL 微宿® / Guangdong Vessel Cultural Tourism Development Co., Ltd. / 未经授权禁止使用

- 批处理脚本:scripts/embed-copyright.sh

- 新增图片处理:本地运行 bash scripts/embed-copyright.sh public 即可

### 前端防盗(V6.0 基础层)

- globals.css:全局禁止图片拖拽(-webkit-user-drag: none)、选中(user-select: none)、长按保存

- ImageProtection 组件(src/components/ImageProtection.tsx):客户端屏蔽右键菜单+dragstart 事件

- 不做的事:不禁 F12/DevTools(破坏可访问性,违反用户权利),不禁截图(无法阻止)

### V7.0 新增:ProtectedImage 移动端长按防盗

针对移动端微信/Safari 长按"保存图片"菜单,V6.0 的 CSS 方案无法拦截(系统级行为)。V7.0 用透明层覆盖法解决。

- 新建 src/components/ProtectedImage.tsx,包装 next/image,覆盖透明 div 吃掉 touchstart 和 contextmenu 事件

- iOS/Android 长按时系统识别到的是 div 不是 img,不会弹"保存图片"菜单

- click 事件正常冒泡,不影响 lightbox、卡片跳转等交互

- 作用于 5 个区块:产品列表卡片 / V9Gen6 详情页图集 / About 工厂图网格 / ProjectDetail 项目详情 / 首页项目网格

- 与 ImageProtection 共存:ImageProtection 管全局右键+拖拽,ProtectedImage 管特定图片的长按保护

- 物理天花板:截屏无法阻止,这是所有 Web 方案的共同边界

### 反盗图监控

- 建议:注册 pixsy.com 免费账号,上传 20-30 张关键图(产品主图/工厂航拍/Hero 图)开始监控

### 证书图片处理建议

- 需要打码保护:签名/手写笔迹、公章/印章、统一社会信用代码

- 无需打码(展示有益):证书编号、有效期、颁发机构名称、产品型号

# 第三部分:版本历史(完整记录)

## V1.0 · 2026-03-26 · 初始上线

黑金风格(#0A0A0A + #C9A84C),18 页面基础版,含首页/产品/案例/关于/新闻/联系/场景/展会屏。

技术栈:Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS,部署于 Vercel,源码在 GitHub。

域名 vessel303.com 已在阿里云完成 DNS 解析(A 记录 + CNAME),指向 Vercel。

已知问题:V9/E6 颜色不统一,按钮跳转错误,关于页数据错误(年份/人数),新闻日期不合逻辑,页脚备案号占位符,Resend 未配置。

## V2.0 · 2026-04-14 · 暖奢色系 + 用户系统 + 全球地图

- 全站色系从黑金改为暖奢(#1C1A18 + #FAF7F2 + #C9A84C)

- 产品目录扩展到 39 SKU

- NextAuth.js v5 用户系统上线(邮箱+Google OAuth)

- 价格权限隔离(游客看区间价,登录用户看完整价)

- Resend 邮件服务接入

- /display 展会大屏模式

- /global 全球营地地图(232 个营地,Leaflet + CartoDB raster tiles)

- 导航重构去掉下拉菜单

- V9 Gen6 详情页三栏布局

## V3.0 · 2026-04-15 · 首页全面重构 + 科技建筑极简主义

- 配色从暖奢金色(#C9A84C)切换为深青(#2A5C5A)+风化铜(#A67C5B)

- 字体升级为 DM Sans(标题)+ Inter(正文)

- 首页从零重写,结构改为一屏一概念叙事

- 新增认证 Section、旗舰产品展示、项目网格升级、i18n 文案重写

## V4.0 · 2026-04-15 · 品牌色系回归 + Logo 替换 + 全球地图升级

| 功能/变更 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 配色系统全面替换 | 从 V3.0 深青(#2A5C5A)切换为品牌橙(#E36F2C),暗画布从 #111114 改为 #1A1A1A |
| Logo 替换 | 全站 Navbar/Footer/GlobalMap 从纯文字替换为透明背景橙色品牌 Logo PNG(含中文「微宿」) |
| 水印决策 | 不加可见水印,改用 IPTC 元数据+中等分辨率+高清图锁表单的隐形保护方案 |
| Hero 轮播 | 首页 Hero 区从单张静态图改为 5 张 banner 图自动轮播(5 秒间隔,淡入淡出) |
| 首页图片替换 | 项目网格 6 大洲图片替换为真实项目照片;应用场景图片替换 |
| 全球地图暗色主题 | 底图从 CartoDB Voyager 白底改为暗色,标记点改为品牌橙 |
| 全球地图详情面板 | 点击标记点右侧滑出面板,显示项目名/位置/设备数/型号 |
| 代理商标识 | 俄罗斯/台湾/沙特等项目加铜色虚线外环+「VESSEL Authorized Partner」徽章 |
| 品牌数字 | 从精确数字改为品牌数字(30+/300+/2000+) |
| 303vessel.cn 联动 | 旧站导航新增「全球营地」跳转;CSP frame-ancestors 配置;Logo 点击改为 history.back() |
| 联系链接统一 | 全站 /contact 链接改为跳转 https://en.303vessel.cn/contact.html(新窗口) |

## V5.0 · 2026-04-15 · 地图引擎迁移 + 项目详情展示系统

| 功能/变更 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 地图引擎迁移 | 从 Leaflet + CartoDB raster tiles 迁移到 MapLibre GL + MapTiler vector tiles。旧代码备份为 GlobalMap.backup.tsx |
| 多语言底图 | 中文模式全中文标注,英文模式全英文标注。通过 MapTiler SDK setLanguage() 实时切换,无需刷新 |
| 暗色主题 | 使用 MapTiler streets-v2-dark 原生暗色主题,不再需要 CSS filter 暗化 |
| MapTiler 配置 | API Key: 7tbP0DIfmG9T8qWYxh5M · Origin 白名单: vessel303.com, www.vessel303.com, localhost:3000 |
| 工厂总部标记 | 佛山南海狮山 [lng:113.0167, lat:23.0833] 橙色 SVG 五角星 + CSS 闪动动画 + Tooltip(中英文切换) |
| 项目详情展示系统 | 展示项目点击→地图缩左 30%+ 右侧 70% 详情页滑入。普通营地点击→只显示名称 tooltip |
| 第一个展示项目 | AstroBase Mamison Hotel · 俄罗斯北奥塞梯 · [lng:43.839825, lat:42.662101] · 20 台设备 · 含 6 张真实照片 |
| 项目详情页组件 | ProjectDetail.tsx · 图片轮播+核心数据条+简介+设施亮点+交通位置+订房按钮 · 暗色主题 #141414 |
| 展示项目数据 | src/data/showcaseProjects.ts · 独立于普通营地数据 · 支持中英双语 |
| 地图交互改造 | 展示项目标记更大(radius 10-12)+白色粗描边 · 中文模式初始视角聚焦中国 [30,105] zoom4 |

## V6.0 · 2026-04-20 · 全站内容补全 + 合规 + 安全 + 交互升级

| 功能/变更 | 详细说明 |
| --- | --- |
| FAQ 页面 /faq | 16 条双语 Q&A,6 个分类(产品材料/气候性能/运输物流/安装场地/认证合规/定价商务),accordion 展开,sticky 分类筛选栏,中英文切换 |
| About 页全面重建 | 10 个区块:Hero/6 数字/品牌故事/工厂图网格(B 方案 1 大+4 小)/时间线(纯文字无配图)/三大技术/团队(100+人,仅创始人)/荣誉认证(13 张奖杯+4 张国际证书)/合作伙伴(33 个 Logo)/全球地图 iframe+CTA。64 张真实图片,全部来自 vessel303-assets 素材库 |
| About 页锚点导航 | 页面顶部 sticky 锚点导航:品牌故事/三大技术/认证荣誉/创始人,平滑滚动 |
| 国际认证展示 | About 页荣誉区块新增 4 张真实证书图:CE CPR(EN1090-1,OTC Bulgaria,有效至 2028)/ CE-GPSD(ECM 意大利,有效至 2028)/ ISO 9001:2015(中澜认证,有效至 2027)/ ICR VoC(覆盖 40+型号,有效至 2030) |
| TechDrawer 交互 | 首页+About 页三大技术卡片,点击触发右侧 Drawer 滑入(桌面 60vw/移动 100vw),ESC 或点击遮罩关闭,零页面跳转,body 滚动锁定 |
| 技术内容组件化 | src/components/tech/ViieContent.tsx / VolsContent.tsx / VipcContent.tsx,Drawer 和子页面共用,接收 lang prop |
| 导航精简 | 顶级导航 6 项:产品系列/项目案例/关于我们/常见问题/新闻活动/联系我们。Innovation 独立入口移除,/innovation 301 重定向到 /about#technologies |
| 技术子页面 | /innovation/viie、/innovation/vols、/innovation/vipc 保留为 orphan page(有 URL 可访问,不挂任何导航入口),内容复用 Content 组件 |
| 广告法合规扫描 | 全站扫描修复 14 处极限词违规,涉及文件:src/lib/i18n.ts / src/data/products.ts / src/app/about/page.tsx / src/app/cases/page.tsx / src/app/display/page.tsx / src/data/showcaseProjects.ts / src/app/innovation/vols/page.tsx |
| 粉丝数更新 | 全网粉丝 8M+ → 中文「1000 万+」/ 英文「10M+」,同步更新 i18n.ts 和 about/page.tsx |
| Vercel 构建修复 | /products/[slug]/page.tsx 加 export const dynamic = 'force-dynamic',修复 Neon DB 构建超时(ETIMEDOUT port 5432) |
| IPTC 版权元数据 | 批量写入 1431/1484 张图片(public/images 397 张 + vessel303-assets 1034 张),脚本 scripts/embed-copyright.sh 入库 |
| 图片前端防盗 | globals.css 全局禁止拖拽/选中/长按,ImageProtection 组件屏蔽右键菜单 |
| Media Kit 页面 /media-kit | 双语留资表单(姓名/邮箱/电话/公司/国家/用途/需求),提交后发送邮件至 vessel.sale@303industries.cn,Footer 新增「媒体资源/Media Kit」入口 |
| 创始人区块 i18n 修复 | 三个资历标签(邓迪大学/华盛顿大学/SOM)中英文正确切换 |

## V7.0 · 2026-04-21 · 移动端适配 + 图片防盗强化 + 超级工厂交互纠正 + favicon 升级 + push 规则授权

| 功能/变更 | 详细说明 |
| --- | --- |
| Navbar 手机端双行响应式 | /global 页面 <768px 双行布局:Row 1 显示 Logo+语言切换,Row 2 显示三组核心数据(30+国家/300+营地/2000+设备),带橙色细线分隔。桌面端(≥768px)保持单行不变。改动文件:src/components/GlobalMapStats.tsx / src/app/global/page.tsx |
| 副标题响应式控制 | 副标"全球营地部署 / Global Deployment"明确使用 className="hidden md:inline":手机端隐藏避免第一行挤,桌面端 inline 显示。禁止两端都显示(手机会挤),禁止两端都隐藏(桌面会空缺)。改动文件:src/components/GlobalMapStats.tsx |
| ProtectedImage 图片防盗组件【V7.0 核心】 | 新建 src/components/ProtectedImage.tsx。透明层覆盖法:在 next/image 上盖 absolute div 吃掉 touchstart + contextmenu + dragstart,iOS/Android 长按不弹「保存图片」菜单。click 事件正常冒泡,保留 lightbox、卡片跳转、缩略图切换等所有现有交互。作用于 5 个区块:产品列表卡片 / V9Gen6 详情页图集 / About 工厂图网格(1 大 4 小) / ProjectDetail 项目详情(AstroBase 6 张 + 未来 39 个) / 首页项目网格。与 ImageProtection 共存(全局右键+拖拽 vs 特定图片长按)。物理天花板:截屏无法阻止,所有 Web 方案共同边界 |
| 超级工厂五角星交互纠正【V7.0 核心,不可改回】 | 点击佛山南海狮山超级工厂五角星不再弹出右侧详情面板,改为纯 Tooltip popup:暗底橙边气泡,显示工厂名(VESSEL 微宿·超级工厂 / VESSEL® Super Factory)+ 地址(广东省佛山市南海区狮山镇兴业北路 253 号)。hover 和 click 行为一致,支持中英文实时切换(lang state 改变时 popup 内容实时更新)。改动文件:src/components/GlobalMapML.tsx。背景原因:原详情面板霸占右 70% 屏幕遮挡其他项目标记,违背地图以项目宣传为主的产品定位 |
| favicon 升级 | 浏览器 Tab 小标从 Next.js 默认改为橙底白字 VESSEL(DM Sans 800 weight)。新增资源:public/favicon.svg(512×512,矢量主资源) / favicon.ico(32×32 兼容) / apple-touch-icon.png(180×180,iOS 主屏) / icon-192.png / icon-512.png(PWA)。修改 src/app/layout.tsx 的 metadata.icons 配置。注意:如果 src/app/favicon.ico 存在会优先于 public/favicon.svg,须删除确保新 favicon 生效 |
| Push 规则授权【V7.0 变更】 | Wynne 已授权 Claude Code 自动 git add/commit/push。工作流简化为:Wynne 描述需求 → Claude 生成指令 → Claude Code 粘贴执行 + 自动 push → Vercel 自动部署。如遇 5GB+ 大改动 push 超时,fallback 给 Wynne 在普通终端执行。同步更新:CLAUDE.md 铁律、handoff 第一部分"工作流程"段落、第六部分"新对话启动模板"三处 |
| V6.0 待办清理 | "子页面配色细节清理(about/news/scenarios 残留旧色)"原为 V6.0 立即待办。经 V7.0 review 确认:globals.css 兼容映射已覆盖所有旧色值(--gold → #E36F2C 等),无视觉残留,无需清理。此条从"待办"移至"已废弃待办",节省后续返工成本 |
| CLAUDE.md 铁律补充 | 新增 3 条永久约束:1) 超级工厂五角星只显示 Tooltip 不弹详情面板 2) 副标题响应式方案禁止改动(hidden md:inline) 3) ProtectedImage 作用于 5 个固定区块,不扩大不缩减 |

## V8.0 · 2026-04-21 ~ 04-26 · 管理员后台 MVP + /global 性能与稳定性大修

### 整体目标

V8.0 两条并行主线:

- 主线 1:从零搭建 vessel303.com 自营管理员后台 /admin(MVP 范围:登录鉴权 / 线索 / 用户 / 图片库 / 数据看板)

- 主线 2:修复销售反馈的 /global 中国手机端加载慢问题,在排查过程中暴露并修复了更深层的代理 bug

### 主线 1:管理员后台 V8.0 Step 1-5

技术路线:Next.js 14 App Router + Auth.js v5 split config + Neon Postgres + Vercel Blob + 手写 UI 组件(Tailwind v4 兼容)。后续 V8.1/V8.2 在此基础上加新闻/产品 CMS。

### Step 1 · 地基(2026-04-21)

- Auth.js v5 split config 模式:src/auth.config.ts 极简版给 middleware(无 DB 调用,Edge Runtime 兼容)

- src/auth.ts 完整版给 server,含数据库 adapter + signIn/jwt/session callbacks

- middleware.ts 拦截 /admin/* 未登录跳 /admin/login;role 检查移到 admin layout server component(双保险)

- DB 5 张表:users 扩 role/identity 字段 + leads + news + uploads + admin_logs

- 白名单常量 src/lib/admin-whitelist.ts,硬编码 wynnewbd@gmail.com

- /admin/login 页(暗底橙字 + 邮箱魔法链接 + Google OAuth 按钮)

- robots.txt 禁抓 /admin

### Step 2 · UI 框架(2026-04-21)

- Tailwind v4 + shadcn CLI 不兼容(CLI 强制建 tailwind.config.ts),改用手写组件方案

- 新装依赖:class-variance-authority + clsx + tailwind-merge + lucide-react

- 手写 UI 组件 9 个在 src/components/ui/(card/button/dialog/sheet/input/textarea/select/badge/switch)

- AdminShell 客户端组件 + AdminHeader(usePathname 动态标题)

- 6 个菜单 sidebar:概览 / 线索管理 / 用户管理 / 新闻管理 / 图片库 / 设置

- Dashboard 4 张数据卡片(初版假数据)+ 5 个 Coming Soon 占位页

### Step 3 · 线索管理(2026-04-23)

- 4 个 API routes:GET/POST 列表 + GET/PATCH/DELETE 详情 + GET 导出 CSV

- requireAdmin() helper 鉴权(src/lib/auth-check.ts)

- src/lib/leads-db.ts 数据库封装(listLeads/exportLeads/getLead/createLead/updateLead/softDeleteLead/countLeadsByStatus/logAdminAction)

- LeadsClient.tsx 筛选栏 + 表格 + 详情 Sheet + Dialog

- 状态机 5 档:new → contacting → quoted → won/lost,5 色 Badge 系统

- CSV UTF-8 BOM 解决 Excel 中文乱码

- Dashboard 接真实数据(safeCount + try-catch 防挂)

- Sidebar Leads 角标显示 status='new' 数量

### Step 4 · 用户管理(2026-04-23)

- DB migration 加 disabled BOOLEAN + last_login_at TIMESTAMP

- Auth.js signIn callback 加 last_login_at 更新(只在真实登录事件写一次)+ disabled 拒绝登录

- 4 个 API routes 含 export CSV

- UsersClient.tsx 含白名单识别(行背景淡橙 bg-[#E36F2C]/5 + Shield 角标)

- 自我保护机制三道闸:服务端 PATCH 拒绝 admin 改自己 role / 拒绝禁用自己 / 白名单用户 role 不可改;客户端 UI 同步禁用控件

- 详情 Sheet:角色 Select + 身份 Select + 禁用 Switch + 关联 leads/news 统计

- getUserSummary 用单 SQL CTE 聚合 total/admins/disabled/untagged 避免 4 次 round-trip

- Google 用户没密码,用 password IS NULL 判断来源("Google" vs "Email")

- Dashboard 总用户数接真实数据,底部副标"管理员 X · 已禁用 Y"

### Step 5 · 图片库 + Vercel Blob(2026-04-23)

- Vercel Blob Store 创建:vessel303-media,Public 模式,sin1 区域,环境变量 BLOB_READ_WRITE_TOKEN 自动注入项目

- 装 @vercel/blob 2.3.3

- 第一版踩坑:Vercel Serverless Functions 4.5MB request body 硬限制,5MB 以上图片 413 失败

- 第二版正解:改用 @vercel/blob/client 的 upload() 客户端直传方案

  - 浏览器直接传 Blob,API route 只发签名 token

  - onUploadCompleted 服务端回调写 DB

  - size/originalName 通过 clientPayload → tokenPayload 透传

  - 单文件上限放宽到 50MB

- API routes:POST(client uploads token)+ GET 列表 + GET/[id] 详情 + DELETE

- MediaClient.tsx:网格 + 单/批量上传 + 全屏拖拽蒙层(dragCounter 防抖解决子元素闪烁)+ 真实 XHR 进度条 + 详情 Sheet

- 串行上传(for await uploadOne)更稳定,避免 Vercel Blob 单请求节流

- 上传成功延迟 1.5s 等 onUploadCompleted 完成 DB 写入再刷新列表

- Sidebar 角标 clampBadge(">99") + Dashboard 卡片接真实数据

- 实测 13MB 图片可正常上传

### V8.0 Step 1-5 关键技术决策

- Tailwind v4 + shadcn:CLI 不兼容,全部手写组件,反而 bundle 更轻、版本可控

- Auth.js v5 Edge Runtime 限制:必须 split config,middleware 用极简 authConfig(无 DB),完整 auth 留给 server component。这是 Auth.js v5 文档官方推荐模式

- Vercel Blob 4.5MB 限制是平台级硬限制:必须用 client uploads,不是代码层能突破的。这是 V8.0 + 未来所有大文件上传(产品多图、PDF 规格书)的统一方案

- 数据库软删 vs 硬删的语义化选择:leads 软删(deleted_at,业务有审计需求);uploads 硬删(图片库场景软删无意义,Blob 也跟着删了);users 不删只 disabled

- 自我保护原则在服务端实现:客户端 UI 禁用只是 UX,真正的闸门在 API PATCH 里。admin 不能锁死自己

- 数据库聚合查询用 CTE:多个 count 用单 SQL 跑完(getUserSummary),避免 N 次 round-trip

### V8.0 后续计划

- Step 6 · 新闻管理 + Tiptap 极简版富文本(11 个按钮)+ 双语 JSONB + 草稿/发布 + 封面图选 Media 库已上传图(下一步)

- Step 7 · 设置页(白名单管理 + 系统配置)

- Step 8 · 收尾:Resend 域名验证 + Vercel "Needs Attention" 警告清理

- V8.1 · 2-3 周:项目 CMS(showcaseProjects 迁移)+ 案例 CMS

- V8.2 · 3-4 周:产品 CMS(39 SKU 迁移 + 多图管理)+ i18n 文案管理

### 主线 2:/global 性能与稳定性大修(2026-04-25 ~ 04-26)

背景:销售反馈中国手机端 /global 加载慢。在排查与优化过程中暴露出更深层的代理 bug,整个链路被反复迭代,最终全部修复。

### 完整 commit 时间线

| commit | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 8388bb8 | A · 删 layout 里指向 api.maptiler.com 的死 preconnect(proxy 引入后已无效),换成真正有用的 <link rel="preload"> 抓 style.json | 保留 |
| d1d413b | C · 把 edge proxy 函数 pin 到 hkg1(Vercel 香港 PoP) | 立刻引发问题 1,已回滚 |
| 2904513 | D · 创建 MapSkeleton.tsx,SSR HTML / dynamic loading prop / map 内部 spinner 三处共用,首屏不再黑屏 | 保留 |
| 51e732e | B · 新建 showcaseMarkers.ts(40 项 slim 数据);showcaseProjects.ts 全量数据和 ProjectDetail.tsx 改 dynamic import,只在点 marker 时下载 | 保留 |
| 4f15be8 | fix · 回滚 hkg1 region pin(问题 1) | 修复 |
| 4e916a9 | fix · proxy 强制带 Referer: https://www.vessel303.com/(满足 MapTiler key referrer-lock)(问题 2) | 修复 致命 |
| 0ed7869 | 加 try/catch + 25s 超时 + 错误 UI;preload 删 crossOrigin 避免双取 | 部分回滚(超时撤了) |
| 42357b7 | 加 localIdeographFontFamily,跳过 ~10 个 ~80KB CJK glyph PBF 下载 | 保留 |
| c250709 | fix · proxy 停止 rewrite api.maptiler.com host,只剥 ?key=(问题 3:setLanguage 域名检查) | 修复 |
| 7759c2f | fix · 删除 25s 超时和 map.on('error') 自动升级 fatal 的逻辑(问题 4) | 修复 |
| c86eaa9 | fix · transformRequest 返回绝对 URL,worker 可解析(问题 5) | 修复 终极 |

### 问题 1:pin region 导致全部 403

- 现象:用户报"现在还是卡,完全打不开了"

- 排查:curl /api/map/* 直接 403

- 真因:Vercel 当前套餐不允许 preferredRegion = 'hkg1',函数被平台层直接拒绝

- 修复 4f15be8:回滚 C,让 region 自动选

### 问题 2:MapTiler key 是 Referrer-locked,proxy 没转发(致命)

- 现象:回滚 C 之后还是 403

- 排查:直接 curl https://api.maptiler.com/... 也是 403 "Key usage restricted";带 Referer: https://www.vessel303.com/ 立即变 200

- 真因:MapTiler 控制台给这个 key 设了 referer 白名单(限定 vessel303.com)。浏览器直连 MapTiler 时自动带 Referer 所以正常。4/25 上午引入 edge proxy(commit 8796e02)的那一刻,server-side fetch() 默认不带 Referer → MapTiler 一律 403 → 从那时起 /global 完全打不开。之后所有"性能优化"都建立在错误前提上

- 修复 4e916a9:proxy 强制带 Referer: https://www.vessel303.com/(优先用调用方的 Referer,否则 fallback)

### 问题 3:地图标签显示字面 "name:en",语言切换失效

- 现象:用户看到所有国家名字渲染成字面 name:en,按钮切换中英文无效

- 排查:读 node_modules/@maptiler/sdk/dist/maptiler-sdk.mjs 的 setPrimaryLanguage 源码,发现里面有:if (new URL(f.url).host !== W.maptilerApiHost) continue —— SDK 只对 source URL 的 host 是 api.maptiler.com 的图层重写 text-field

- 真因:早上 proxy 把 style.json 里所有 https://api.maptiler.com/ 都 rewrite 成 https://www.vessel303.com/api/map/。SDK 域名检查 → 跳过所有图层 → text-field 保留 MapTiler 默认的 {name:en} 模板。而 maplibre-gl v5(5.23.0)已经不再支持 {...} token 语法,直接渲染成字面字符串

- 修复 c250709:proxy 停止 rewrite host,只剥 ?key=。客户端 transformRequest 已经会把每个 api.maptiler.com 请求重定向到 proxy,缓存收益不变

### 问题 4:25s 超时把"慢"误判为"失败"

- 现象:第二天用户看到"地图加载失败"卡片

- 排查:proxy 返回 200,但单瓦片冷启动 13s,多瓦片串起来超 25s

- 真因:0ed7869 加的 25s 超时是为了避免"无限转圈",但在用户真实网络下成了规则触发器。地图其实在正常加载,是代码主动报错

- 修复 7759c2f:删除 25s 超时和 map.on('error') 自动升级为 fatal 的逻辑,只保留 WebGL2 不支持的同步 catch

### 问题 5:底图全空,只有橙色点(终极问题)

- 现象:用户报告"打开后只有营地的橙色点,没有底下的地图"。橙色 marker、五角星、中英文切换、版权都正常,但 vector tile 渲染的内容(陆地、海洋、国家边界、地名)全部不出来

- 排查:headless Chrome 复现,console 反复打 [VESSEL] map error,但 markers 已成功创建(说明 map.on('load') 触发过),矛盾

- 真因:c250709 之后,maplibre 拿到的 source URL 是 https://api.maptiler.com/tiles/v3/tiles.json,走 transformRequest 重写到 /api/map/tiles/v3/tiles.json(相对路径)

  - 主线程 fetch(style.json、sprite、glyphs)能用 document.baseURI 解析相对路径 → 正常

  - maplibre v5 的 vector tile 在 Web Worker 里 fetch,worker 没有 document context → 相对路径无法解析 → 每个 tile 请求都失败 → 底图空白

- 修复 c86eaa9:transformRequest 返回绝对 URL(${window.location.origin}/api/map/...),worker 能正确 resolve

### 当前最终方案(commit c86eaa9)

1. Edge proxy(src/app/api/map/[...path]/route.ts)

- runtime: edge(不 pin region,让 Vercel 自动选)

- 转发请求到 https://api.maptiler.com/<path>,自动注入 MAPTILER_KEY

- 强制设 Referer: https://www.vessel303.com/(满足 referrer-lock,否则 403)

- 不 rewrite api.maptiler.com host(让 SDK 的 setLanguage host 检查通过)

- 只剥 ?key= 字符串(API key 不暴露给浏览器)

- cache-control:JSON 1h browser / 24h CDN / 7d SWR;tile/sprite/glyph 1 年 immutable

2. 地图组件(src/components/GlobalMapML.tsx)

- style 入口:/api/map/maps/streets-v2-dark/style.json(走 proxy)

- transformRequest:把 api.maptiler.com URL 重写成绝对的 ${origin}/api/map/<path>,worker 可解析

- localIdeographFontFamily:用本地中文字体渲染 CJK,跳过约 10 个 ~80KB 的字形 PBF 下载(中国移动端最大单点优化)

- try/catch 包 new MaptilerMap(...):WebGL2 不支持时显示"请用 Chrome / Safari"提示,不会无限转圈

- map.on('error') 只 console.warn,不主动弹失败 UI

3. 入口页(src/app/global/page.tsx)

- <link rel="preload" as="fetch" href="/api/map/.../style.json">(没有 crossOrigin,让 maplibre 内部 fetch 能复用浏览器 preload 缓存)

- <Suspense fallback={<MapSkeleton />}> 包 GlobalMapView,SSR HTML 首帧就有橙色 spinner

4. 数据分割

- src/data/showcaseMarkers.ts(新文件):40 个 slim 项 {id, name, coordinates},跟随地图首屏 JS chunk(~5KB)

- src/data/showcaseProjects.ts(全量数据,~120KB):dynamic-import,仅在点击 marker 或深链 ?camp=xxx 时下载

- src/components/ProjectDetail.tsx:dynamic-import,与 showcaseProjects 同时下载

5. 共享加载骨架(src/components/MapSkeleton.tsx,新文件)

- SSR fallback、dynamic loading prop、map 内部 spinner 三处共用

- 双语标签 加载中 · LOADING

### 性能收益(与 4/25 上午的版本对比)

- 首屏 JS chunk 瘦身约 25 KB gzipped(splitting)

- 首次渲染中文标签省 ~10 个 PBF / ~800 KB(localIdeographFontFamily)

- 浏览器拿到 HTML 立刻看到加载骨架(不再黑屏)

- 边缘代理 + Vercel CDN:瓦片首次 cold-miss 后 1 年免回源

### 兜底

- WebGL2 不支持 → 友好提示页(不会无限转圈)

- 网络慢 → 继续转圈(不再误报"加载失败")

- 错误细节 → console.warn(不打扰用户)

### 教训记下来防再犯

- proxy 替换上游域名要测整条链路:从 SDK 内部到 worker 的所有 fetch 路径,不要只测主线程

- transformRequest 必须返回绝对 URL(maplibre v5 worker 不能 resolve 相对路径)

- 不要给可能正常的状态加超时式失败 UI:超时阈值在 China mobile + cold cache 下太容易触发,要么超过 60s,要么干脆不加

- 依赖第三方 SDK 的 host 检查这种隐式逻辑要先读 SDK 源码:MapTiler SDK V4 的 setLanguage host 检查是只有读 dist 才能发现的

- Referrer-lock 的 API key 套了 server-side proxy 后必须显式设 Referer header

# 第四部分:当前状态(截至 2026-04-26)

## 4.1 已上线功能清单

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端官网 8 个核心页面 | 已上线 | 首页 / 产品列表 / 产品详情(V9 Gen6 等) / About / FAQ / News / Contact / /global |
| /global 全球地图 | 已上线 V8.0 大修 | MapTiler edge proxy + CJK 本地字体 + 数据分割 + 加载骨架。中国移动端首屏可用 |
| 后台 /admin (Step 1-5) | 已上线 V8.0 | Dashboard / Login / Leads / Users / Media,5 个模块完成,3 个 Coming Soon |
| 留资 / 联系跳转 | 已上线 | 统一跳 https://en.303vessel.cn/contact.html |
| 图片防盗(ProtectedImage) | 已上线 | 5 个固定区块(产品列表 / V9 Gen6 详情 / About 工厂图 / ProjectDetail / 首页项目网格) |
| 多语言中英文切换 | 已上线 | LanguageContext + 全站 UI + /global MapTiler setLanguage |

## 4.2 后台路由清单(V8.0 新增)

| 路由 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| /admin | Dashboard 4 张实时数据卡 | 已上线 |
| /admin/login | 邮箱魔法链接 + Google OAuth | 已上线 |
| /admin/leads | 线索管理(列表 / 筛选 / Sheet / CSV) | 已上线 |
| /admin/users | 用户管理(列表 / 角色 / 禁用 / CSV) | 已上线 |
| /admin/media | 图片库(网格 / 拖拽上传 / 详情 / Vercel Blob) | 已上线 |
| /admin/news | 新闻管理 + Tiptap 富文本 | Step 6 实施中 |
| /admin/settings | 系统配置 + 白名单管理 | Step 7 计划 |

## 4.3 API routes(V8.0 新增)

- /api/admin/leads (GET / POST), /[id] (GET / PATCH / DELETE), /export (GET CSV)

- /api/admin/users (GET), /[id] (GET / PATCH), /export (GET CSV)

- /api/admin/media (GET / POST client upload token), /[id] (GET / DELETE)

- /api/map/[...path] (GET edge proxy → MapTiler)

## 4.4 关键文件路径(累积清单,只增不删)

### V8.0 新增

- src/auth.config.ts / src/auth.ts(Auth.js v5 split config)

- src/middleware.ts(/admin/* 鉴权)

- src/lib/admin-whitelist.ts(硬编码白名单)

- src/lib/auth-check.ts(requireAdmin helper)

- src/lib/leads-db.ts / users-db.ts / uploads-db.ts(数据库封装)

- src/lib/blob-client.ts(Vercel Blob 封装)

- src/components/admin/AdminShell.tsx(客户端 layout)

- src/components/admin/LeadsClient.tsx / UsersClient.tsx / MediaClient.tsx

- src/components/ui/*.tsx(手写 9 个 UI 组件)

- src/app/api/map/[...path]/route.ts(MapTiler edge proxy)

- src/data/showcaseMarkers.ts(地图首屏 slim 数据)

- src/components/MapSkeleton.tsx(地图加载骨架)

- scripts/migrate-v8.js / migrate-v8-step3.js / migrate-v8-step4.js(数据库迁移脚本)

### V7.0 及之前(保留)

- src/components/GlobalMapML.tsx(地图组件)

- src/components/GlobalMapView.tsx(地图容器)

- src/components/ProjectDetail.tsx(项目详情面板)

- src/components/ProtectedImage.tsx(图片防盗)

- src/data/showcaseProjects.ts(全量项目数据)

- src/data/camps.ts(营地点位数据)

- src/contexts/LanguageContext.tsx(中英文切换)

## 4.5 新增依赖(V8.0)

- @vercel/blob 2.3.3(图片库存储,client uploads 方案)

- class-variance-authority(手写 UI 组件 variant 管理)

- clsx + tailwind-merge(className 合并)

- lucide-react(图标库)

## 4.6 新增环境变量(V8.0)

- BLOB_READ_WRITE_TOKEN(Vercel Blob,自动注入,无需手动设置)

- MAPTILER_KEY(原来在客户端,V8.0 改在 server-side edge proxy 用)

## 4.7 展示项目资料模板(团队收集用,V7.0 沿用)

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目名 | 中英文 | AstroBase Mamison Hotel / AstroBase 太空基地酒店 |
| 国家+地区 | 精确到区县 | 俄罗斯北奥塞梯·阿拉吉尔区 |
| 地址 | 详细地址(用于查坐标) | Kamskho 村,Mamison 滑雪度假区 |
| 设备数量 | 台数 | 20 |
| 单台面积 | ㎡ | 35 |
| 容纳人数 | 人/台 | 2-4 |
| 开业时间 | 年.月 | 2025.03 |
| 简介 | 2-3 句,中英文各一份 | 见 AstroBase 示例 |
| 设施亮点 | 6 个关键词 | 滑雪场 1km / 全景落地窗 / 智能控制... |
| 交通方式 | 机场/车站/自驾距离 | 弗拉季高加索机场 1.5h 车程 |
| 周边景点 | 3-4 个+距离 | Калак 滑雪站 1km / 厄尔布鲁士山 2h |
| 订房网址 | URL | https://astrobasehotel.ru/ |
| 照片 | 3-6 张(外观+室内各至少 1 张) | exterior-01.jpg, interior-01.jpg |

## 4.8 待办事项(优先级排序,截至 2026-04-26)

- 🔴 V8.0 Step 6:新闻管理 + Tiptap 极简版富文本(进行中)

- 🔴 V8.0 Step 7:设置页(白名单管理 + 系统配置)

- 🟡 V8.0 Step 8:Resend 域名验证 + Vercel "Needs Attention" 警告清理

- 🟡 /global 代理商信息填充(留资数据接入)

- 🟢 其余产品详情页(E7 / E6 / E3 / S5 / V5 / V7)

- 🟢 其他 39 个展示项目资料收集

- 🟢 V8.1:项目 CMS(showcaseProjects 迁移)+ 案例 CMS(2-3 周)

- 🟢 V8.2:产品 CMS(39 SKU 迁移 + 多图管理)+ i18n 文案管理(3-4 周)

- 🔵 证书图片打码 / Pixsy 盗图监控注册

# 第五部分:三期开发规划摘要(V1.0 制定,持续有效)

| 期次 | 时间 | 核心功能 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 广交会前 ~4 月 15 日(已完成) | ① 用户注册/登录 ② B/C 端分类注册 ③ 价格权限隔离 ④ 产品数据库化 39 SKU ⑤ 展会大屏模式 ⑥ 邮件通知 | Google OAuth 注册 / SKU 数据整理 / Resend 配置 |
| 第二期 | 5 月 → 8 月 | ① 四级权限完整版 ② 线索自动分流 ③ 代理商基础后台 ④ 管理员后台 ⑤ 国内中文站 vessel303.cn | 代理合作架构确认 / 微信支付资质 |
| 第三期 | 9 月 → 2027Q1 | ① 定金支付(Stripe+微信/支付宝) ② 代理完整后台 ③ 全球 IP 自动分流 ④ 多货币定价 ⑤ 数据报表看板 | 支付资质审核 / 代理商体系成熟 |

# 第六部分:新对话启动模板(V8.0,直接复制使用)

━━━━━━━━━━ 复制以下内容到新对话 ━━━━━━━━━━

我是 Wynne(何总),负责 vessel303.com B2B 国际站。请你作为这个项目的开发 agent。

【项目基本信息】

- GitHub:https://github.com/WynneWBD/vessel303(public)

- 部署:Vercel Pro,push main 自动部署 30-60s

- 本地路径:~/Desktop/vessel303,macOS / zsh / 用户名 wynnewbd

- 品牌色:#E36F2C(橙)、#1A1A1A(暗)、#F5F2ED(亮)

- 技术栈:Next.js 14 App Router + TypeScript + Tailwind v4 + Auth.js v5 + Neon Postgres + Vercel Blob + Resend + MapLibre GL/MapTiler SDK

【V8.0 进度】

- ✅ Step 1-5 已上线(地基 / UI 框架 / 线索 / 用户 / 图片库)

- ✅ /global 性能与稳定性大修完成(commit c86eaa9)

- 🔴 Step 6 进行中:新闻管理 + Tiptap 极简富文本

- ⏳ Step 7-8:设置页 + 收尾(Resend 域名 / Vercel 警告清理)

【永久铁律 —— 改回会被骂】

### A · 产品 UI 层(V7.0 沿用)

- /global 超级工厂五角星(佛山南海狮山):hover/click 都只显示 Tooltip popup(工厂名+地址),不弹详情面板,不跳转

- /global Navbar 副标:中文"全球营地部署" / 英文"Global Map"(不是 Global Deployment),手机和桌面均显示

- ProtectedImage 组件作用于 5 个固定区块:产品列表卡片 / V9Gen6 详情页图集 / About 工厂图网格 / ProjectDetail 项目详情 / 首页项目网格。不扩大不缩减

- 广告法第九条禁用极限词(最严苛 / 顶级 / 最优质 / 唯一 / 第一 等),主观评价 → 客观事实

### B · /global 地图技术架构(V8.0 新增,改回会重蹈 5 个 bug 覆辙)

- Edge proxy 必须显式设 Referer: https://www.vessel303.com/(MapTiler key 是 referrer-lock,server-side fetch 默认不带 Referer 会 403)

- Edge proxy 不要 rewrite api.maptiler.com host(否则 MapTiler SDK V4 setLanguage 域名检查失败 → 国家名渲染成字面 {name:en})

- 客户端 transformRequest 必须返回绝对 URL(${origin}/api/map/...),maplibre v5 worker 不能 resolve 相对路径,否则 vector tile 全部 fetch 不到 → 底图空白只剩 markers

- 不要给地图加载状态加超时式失败 UI(China mobile cold cache 容易误报),WebGL2 同步抛错的 catch 例外

- localIdeographFontFamily 必须保留:用本地中文字体渲染 CJK,省 ~10 个 ~80KB CJK glyph PBF 下载

### C · 后台 /admin 安全(V8.0 新增)

- Vercel Serverless Functions 4.5MB 请求体硬限制,任何文件上传必须用 @vercel/blob/client 客户端直传方案,不是代码层能突破的

- admin 自我保护必须在服务端 PATCH 强制拒绝(改自己 role / 禁用自己 / 改白名单用户 role),客户端 UI 禁用只是 UX 不是闸门

- Vercel Blob client uploads 的 size / originalName 通过 clientPayload → tokenPayload 透传(签名 token 模式)

- Auth.js v5 split config:src/auth.config.ts 极简版给 middleware(无 DB,Edge 兼容),src/auth.ts 完整版给 server。不要在 middleware 里直接 import auth.ts

【技术栈速查】

- 环境变量命名:Auth.js v5 用 AUTH_GOOGLE_ID / AUTH_GOOGLE_SECRET(不是 GOOGLE_CLIENT_ID)

- MapLibre 必须 dynamic import + ssr:false;坐标顺序 [lng, lat] 和 Leaflet 相反

- Tailwind v4 用 @tailwindcss/postcss,不要建 tailwind.config.ts(shadcn CLI 不兼容,改用手写组件)

- Neon DB:/products/[slug]/page.tsx 必须 export const dynamic = 'force-dynamic'(防构建超时)

- 字体:DM Sans(标题) + Inter(正文) + PingFang SC / 微软雅黑(中文系统字体)

- MapTiler API key:7tbP0DIfmG9T8qWYxh5M(referrer-locked vessel303.com,server-side proxy 必须带 Referer)

【联系跳转】

- "联系我们" / 留资入口 → https://en.303vessel.cn/contact.html(新窗口)

- "查看产品" → https://en.303vessel.cn/products_list.html(新窗口)

【工作流程】

- 每次动手前 git pull origin main

- 每完成一个独立功能 git add . && git commit -m "..." && git push origin main

- Push 超时(罕见),fallback 给 Wynne 在普通终端:cd ~/Desktop/vessel303 && git push origin main

- 大改动先建分支,不在 main 上做破坏性重构

- 有歧义先问 Wynne,不要擅自决定

【已知坑】

- Auth.js v5 用 AUTH_GOOGLE_ID 不是 GOOGLE_CLIENT_ID

- MapLibre 必须 dynamic import + ssr:false

- MapLibre 坐标 [lng, lat] 和 Leaflet 相反

- Tailwind v4 用 @tailwindcss/postcss(不建 config.ts)

- Neon DB 构建超时需 force-dynamic

- /global edge proxy 必须带 Referer 否则 MapTiler 403

- /global transformRequest 必须返回绝对 URL 否则 worker fetch 失败

- Vercel Serverless 4.5MB 限制,大文件用 @vercel/blob/client

━━━━━━━━━━ 复制结束 ━━━━━━━━━━

VESSEL 微宿® · vessel303.com · 文档版本 V8.0 · 2026-04-26 · 整理人 Wynne